## Slide 1
Metodologia de Projetos
Prof. Léo João Franco dos Santos

## Slide 2: O QUE É PROJETO?
A definição de projeto, segundo o Guia do PMBOK, é o “esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Os projetos são temporários, portanto, têm, obrigatoriamente, início e término bem definidos. Essas características não indicam, necessariamente, que sejam curtos ou longos, mas apenas que são iniciados, evoluem e são finalizados.

## Slide 4: FASES DO PROJETO

## Slide 5: FASES DO PROJETO
Na área da mecânica, quando dividimos um conjunto mecânico em partes, fica mais fácil para entender e desenvolver as peças. Na fabricação de um carro, por exemplo, é comum que tenham uma equipe para desenvolver a estrutura, uma para suspensão e outra para o motor. Com os projetos também é possível realizar divisões de etapas, para que se possa ter fases sequenciais e, da mesma forma, a participação de equipes diversas.

## Slide 7: TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
Identificação do Projeto
Justificativa do Projeto
Objetivos do Projeto
Escopo do Projeto
Partes Interessadas
Requisitos e Restrições
Orçamento Estimado
Cronograma Inicial
Riscos Iniciais e Estratégias de Mitigação
Autorizações e Aprovações

## Slide 8: TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
Segundo o PMI®, para mostrar a abrangência e conhecer o tamanho do projeto, todas as premissas devem estar explícitas no termo de abertura, assim como as restrições. Não deve ter, por exemplo, ausência de informações sobre o custo do projeto, o prazo (que é o tempo e data limite do projeto) e ainda informações duvidosas como “orçamento limitado”. Esta informação não é consistente, pois fica muito relativo. Os valores devem estar explícitos como “valor máximo do projeto é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”.

## Slide 9: O TRIÂNGULO DAS RESTRIÇÕES
As restrições, quando registradas desde o seu início, manterão o eixo de controle do projeto. O “triângulo das restrições”: escopo, prazo, custo e a qualidade no centro do triângulo, não pode sofrer alteração em um lado sem impactar no outro.

## Slide 10: O TRIÂNGULO DAS RESTRIÇÕES

## Slide 11: O TRIÂNGULO DAS RESTRIÇÕES

## Slide 12: O TRIÂNGULO DAS RESTRIÇÕES

## Slide 13: O TRIÂNGULO DAS RESTRIÇÕES
A necessidade de manter o equilíbrio estabelecido no momento em que a linha de base e o orçamento do projeto são acordados entre as partes envolvidas na realização do projeto. A partir desse ponto, qualquer mudança em uma dimensão, seja no escopo, no tempo, no custo ou ainda na qualidade, serão refletidas em uma ou mais forças.

## Slide 14: GERENCIAMENTO DE PROJETO

## Slide 15: ETAPAS DO PROJETO
Com base no acordo firmado na reunião inicial, o gerente de projeto desenvolverá o plano de gerenciamento do projeto, o qual é composto pelos diversos planos: plano de integração, plano de comunicação, plano de riscos, plano de qualidade, entre outros.

## Slide 16: ETAPAS DO PROJETO
• Coleta dos requisitos do projeto: os requisitos devem ser definidos a partir das informações contidas no termo de abertura do projeto. Caso necessário, deverão ser detalhados junto aos patrocinadores do projeto, com o intuito de alcançar objetivos;
• Definir o escopo: uma definição “do que” é descrito no termo de abertura como o objetivo do projeto. Será detalhado para especificar todos os produtos (entregáveis) do projeto;

## Slide 17: ETAPAS DO PROJETO
• Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP): onde constarão todas as atividades e as subatividades que serão executadas no projeto. O objetivo é mostrar as etapas de forma fácil de serem visualizadas por todos. Exemplo: uma estrutura hierárquica, em organogramas, fluxos, etc.;
• Definir o grau de relacionamento de cada atividade: criar o sequenciamento das atividades respeitando os níveis de dependências entre as tarefas;

## Slide 18: ETAPAS DO PROJETO
• Estimar os recursos das atividades: sejam recursos materiais e recursos humanos;
• Estimar a duração: tempo necessário para a realização de cada atividade ou tarefa;
• Desenvolver o cronograma: o cronograma nos permite observar quando as nossas atividades acontecerão e por quanto tempo. Nesta ocasião é possível reavaliar quando será apropriado realizar as diferentes atividades, levando em consideração as dependências entre as atividades ou tarefas;

## Slide 19: ETAPAS DO PROJETO
• Estimar os custos: vários métodos poderão ser utilizados para a realização da estimativa de custos. Pode-se determinar o orçamento para cada pacote individual de trabalho, utilizando as experiências dos profissionais e projetos anteriores da mesma natureza.

## Slide 20: ENVOLVIDOS NO PROJETO
Os envolvidos no projeto, mesmo que de forma temporária, também são denominados stakeholders. Este é o termo utilizado para definir todas as partes interessadas pelo desenvolvimento do projeto, de acordo com a empresa a qual está vinculado.

## Slide 21: ENVOLVIDOS NO PROJETO
Os stakeholders podem ser classificados em internos e externos. Os stakeholders internos são as pessoas ou grupos que fazem parte e estão envolvidos diretamente no projeto.
Os stakeholders externos, por sua vez, são as pessoas ou grupos que sofrerão a influência do projeto.

## Slide 22: ENVOLVIDOS NO PROJETO
Stakeholders externos:
• Fornecedores;
• Sindicatos, influenciadores;
• Associações empresariais, revolucionais ou profissionais, ONGs;
• Comunidades do entorno da empresa (matriz e filiais);
• Grupos normativos;
• Governos Municipais, Estaduais e Federais;
• Concorrentes.

## Slide 23: REQUISITOS E NECESSIDADES DO CLIENTE
O primeiro passo para determinar o escopo do projeto, ou seja, o que será realizado, é a fase da coleta dos requisitos. De acordo com a definição do objetivo do projeto durante a reunião inicial, a fase de coleta e especificação das necessidades e dos requisitos é o processo mais próximo entre o cliente, o gestor e os fornecedores do projeto. Nesta etapa, é possível esclarecer e documentar todas as necessidades das partes interessadas para atingir os objetivos previstos do projeto.

## Slide 24: REQUISITOS E NECESSIDADES DO CLIENTE
As empresas normalmente criam seus padrões, documentações e técnicas de condução de reuniões. Todas estas práticas podem ser utilizadas para elucidar e agilizar a especificação dos requisitos do projeto.
Para melhor compreensão sobre a importância da comunicação eficaz, veremos duas técnicas muito comuns para coleta de requisitos: brainstorming e 5W2H.

## Slide 25: BRAINSTORMING
Brainstorming é uma palavra inglesa que significa “tempestade de ideias”. Esta é uma técnica/ferramenta usada para estimular os participantes a manifestarem ideias, pensamentos e causas possíveis para a resolução de um problema.

## Slide 26: BRAINSTORMING
Na metodologia de projetos, o brainstorming é muito utilizado para esclarecer as necessidades do cliente. No momento da especificação dos requisitos é possível reunir os envolvidos e utilizar esta técnica para validar as necessidades e requisitos do cliente, além de complementar todos os detalhes do escopo do projeto.

## Slide 27: BRAINSTORMING
O brainstorming também pode ser utilizado em outras situações, como:
• A concepção de um novo produto ou serviço;
• Na identificação da causa raiz (início) de um problema;
• Na procura de soluções para um problema.

## Slide 29: 5W2H
Outra técnica muito utilizada para encontrar soluções para as questões em debate é a 5W2H. A origem deste nome são as iniciais da língua inglesa, que orientam suas etapas. Vamos conhecer o significado de cada letra.

## Slide 30: 5W2H

## Slide 31: 5W2H
A técnica 5W2H consiste em responder às questões para criar um plano de ação e solucionar estas questões. Por isso, durante uma reunião de planejamento, todos os participantes devem opinar sobre:
• O que deve ser feito?
• Por que deve ser feito?
• Onde deve ser feito?
• Quando deve ser feito?
• Quem será o responsável?
• Como deve ser feito?
• Quanto irá custar esta solução?